RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix  —  Travail  —  Patrie

MINISTÈRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ DU DÉVELOPPEMENT LOCAL (MDDL)

Cellule de Promotion du Développement Socio-Économique des Collectivités Territoriales (CPDSE-CT)

PLANNING DE DÉVELOPPEMENT

Gantt & Sprints — 20 semaines

| Version | v1.0 |
| --- | --- |
| Date | 2025 |
| Statut | 🟢 En développement |
| Structure | CPDSE-CT / SDSE / MDDL |
| Référence | PTBA_CPDSE-CT_Logiciel_044027 |

1. SYNTHÈSE DES SPRINTS (7 SPRINTS — 20 SEMAINES)

| Sprint | Durée | Périmètre | Période | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 2 sem. | Setup : architecture Flutter, BDD SQLite, design system MDDL, CI/CD | Sem. 1-2 | ✔ Terminé |
| Sprint 1 | 3 sem. | Dashboard, PTBA (saisie/édition), Paramétrage, Auth/Rôles | Sem. 3-5 | En cours |
| Sprint 2 | 3 sem. | Canevas rapport hebdo, Rapport mensuel, Suivi activités | Sem. 6-8 | À faire |
| Sprint 3 | 3 sem. | Gestion tâches (Kanban), Gestion agents, Suivi budgétaire | Sem. 9-11 | À faire |
| Sprint 4 | 3 sem. | Gestion PDC/Communes, Partenaires PTF, Missions terrain | Sem. 12-14 | À faire |
| Sprint 5 | 3 sem. | Reporting & statistiques, Rapport de stage probatoire, GED | Sem. 15-17 | À faire |
| Sprint 6 | 3 sem. | Tests UAT, corrections, documentation, déploiement v1.0 | Sem. 18-20 | À faire |

2. DIAGRAMME DE GANTT

■ Période d'activité planifiée   ✔ Terminé   🔵 En cours   ⬜ À faire

| Sprint | Tâche / Module | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Setup & Architecture Flutter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ Terminé |
| Sprint 0 | Design System MDDL (couleurs, typo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ Terminé |
| Sprint 1 | Tableau de bord (Dashboard KPIs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | En cours |
| Sprint 1 | Module PTBA — Saisie & Édition |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | En cours |
| Sprint 1 | Paramétrage & Gestion des rôles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | En cours |
| Sprint 2 | Canevas rapport hebdomadaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | À faire |
| Sprint 2 | Rapport mensuel (synthèse auto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | À faire |
| Sprint 2 | Suivi des activités PTBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | À faire |
| Sprint 3 | Gestion des tâches (Kanban) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | À faire |
| Sprint 3 | Gestion des agents |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | À faire |
| Sprint 3 | Suivi budgétaire État/PTF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | À faire |
| Sprint 4 | Gestion PDC / Communes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | À faire |
| Sprint 4 | Partenaires PTF & Financements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | À faire |
| Sprint 4 | Suivi missions terrain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | À faire |
| Sprint 5 | Reporting & Statistiques PTBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | À faire |
| Sprint 5 | Rapport de stage probatoire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | À faire |
| Sprint 5 | Gestion documentaire (GED) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | À faire |
| Sprint 6 | Tests UAT & Recette |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | À faire |
| Sprint 6 | Corrections & Finalisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | À faire |
| Sprint 6 | Documentation & Déploiement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | À faire |

3. JALONS CLÉS DU PROJET

| Jalon | Description | Semaine | Critère de succès | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | Architecture & Setup validé | Semaine 2 | CI/CD vert, BDD initialisée | ✔ Atteint |
| J2 | Prototype Dashboard + PTBA | Semaine 5 | Démo validée par Chef cellule | En cours |
| J3 | MVP Rapports hebdo & suivi | Semaine 8 | Tests agents satisfaisants | À venir |
| J4 | Version bêta complète | Semaine 14 | 80% modules opérationnels | À venir |
| J5 | UAT — Recette utilisateurs | Semaine 18 | 0 bug bloquant, tous rôles testés | À venir |
| J6 | Livraison v1.0 — Production | Semaine 20 | Déploiement validé MDDL | À venir |