RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix  —  Travail  —  Patrie

MINISTÈRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ DU DÉVELOPPEMENT LOCAL (MDDL)

Cellule de Promotion du Développement Socio-Économique des Collectivités Territoriales (CPDSE-CT)

SUIVI DES TÂCHES & RAPPORTS DE SPRINT

Product Backlog — User Stories — Registre bugs

| Version | v1.0 |
| --- | --- |
| Date | 2025 |
| Statut | 🟢 En développement |
| Structure | CPDSE-CT / SDSE / MDDL |
| Référence | PTBA_CPDSE-CT_Logiciel_044027 |

1. PRODUCT BACKLOG — 20 USER STORIES

Backlog priorisé par sprint — Exercice 2025

| ID | Sprint | User Story | Critères d'acceptation | Points | Avancé | Dev | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-001 | SP1 | Dashboard — KPIs PTBA | Afficher taux réalisation global, nb activités en cours, alertes échéances, CA budgétaire | 8 | 5 | Dev A | ✔ Done |
| US-002 | SP1 | Dashboard — Graphique taux réalisation | Courbe fl_chart taux réalisation PTBA par axe (barres colorées) | 5 | 3 | Dev B | En cours |
| US-003 | SP1 | Dashboard — Tâches en attente | Widget liste des 5 tâches les plus urgentes avec badge statut | 3 | 3 | Dev A | ✔ Done |
| US-004 | SP1 | PTBA — Saisie d'une activité | Formulaire : axe, objectif, activité, livrable, indicateur, responsable, financement | 13 | 6 | Dev B | En cours |
| US-005 | SP1 | PTBA — Calendrier mensuel (12 mois) | Toggle mois planifiés par activité (J-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N-D) | 8 | 0 | Dev A | En cours |
| US-006 | SP1 | PTBA — Export Word/Excel | Génération automatique du PTBA formaté selon modèle MDDL (tableau paysage) | 13 | 0 | Dev B | À faire |
| US-007 | SP1 | Paramétrage — Info MDDL/CPDSE-CT | Formulaire : nom cellule, responsable, exercice, structures associées | 5 | 0 | Dev A | À faire |
| US-008 | SP1 | Auth — Login + gestion rôles | Connexion PIN, attribution rôles (Chef cellule, agent, stagiaire, auditeur) | 8 | 0 | Dev B | À faire |
| US-009 | SP2 | Rapport hebdo — Saisie activités | Saisie ligne par ligne : description, événement connexe, lieu, dates, statut | 13 | 0 | Dev A | À faire |
| US-010 | SP2 | Rapport hebdo — Génération PDF | Export PDF institutionnel selon canevas MDDL avec en-tête/pied de page | 8 | 0 | Dev B | À faire |
| US-011 | SP2 | Rapport mensuel — Synthèse auto | Agrégation automatique des 4 rapports hebdos du mois par axe PTBA | 8 | 0 | Dev A | À faire |
| US-012 | SP2 | Suivi activités — Mise à jour statut | Interface de mise à jour : statut, %, résultat réel, observations | 5 | 0 | Dev B | À faire |
| US-013 | SP3 | Tâches — Vue Kanban | Tableau Kanban : À faire / En cours / Terminé avec drag & drop | 13 | 0 | Dev A | À faire |
| US-014 | SP3 | Tâches — Assignation agent | Assigner tâche à un agent, fixer échéance, envoyer notification | 5 | 0 | Dev B | À faire |
| US-015 | SP3 | Budget — Saisie dépenses réelles | Saisie montants réels par activité (État / PTF), calcul écart & taux | 8 | 0 | Dev A | À faire |
| US-016 | SP4 | Communes — Fiche PDC | Fiche par commune : région, statut PDC, taux avancement, agent suivi | 8 | 0 | Dev B | À faire |
| US-017 | SP4 | PTF — Répertoire partenaires | Fiche PTF : nom, sigle, projets, financements, contacts, historique | 5 | 0 | Dev A | À faire |
| US-018 | SP5 | Reporting — Tableau de bord analytique | Graphiques : évolution taux réalisation, budget exécuté, top activités | 13 | 0 | Dev B | À faire |
| US-019 | SP5 | Rapport de stage — Canevas numérique | Formulaire structuré : toutes sections du rapport de stage (I à VI + conclusion) | 13 | 0 | Dev A | À faire |
| US-020 | SP5 | GED — Archivage documents | Upload fichiers (PDF/Word), classement par activité/axe, recherche full-text | 8 | 0 | Dev B | À faire |

2. RAPPORTS DE SPRINT (TEMPLATES)

RAPPORT DE SPRINT 1  —  du __/__/2025  au  __/__/2025

| Sprint | Sprint 1 | Période | __/__/2025 → __/__/2025 |
| --- | --- | --- | --- |

| Points planifiés | Points réalisés | Taux de complétion |
| --- | --- | --- |
| _____ points | _____ points | _____% |

| ID | User Story | Points | Avancé | Dev | Commentaire | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ✅ Ce qui a bien fonctionné | ⚠️ Points à améliorer |
| --- | --- |
| 🐛 Bugs / Blocages détectés | 📋 Actions pour le prochain sprint |

RAPPORT DE SPRINT 2  —  du __/__/2025  au  __/__/2025

| Sprint | Sprint 2 | Période | __/__/2025 → __/__/2025 |
| --- | --- | --- | --- |

| Points planifiés | Points réalisés | Taux de complétion |
| --- | --- | --- |
| _____ points | _____ points | _____% |

| ID | User Story | Points | Avancé | Dev | Commentaire | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ✅ Ce qui a bien fonctionné | ⚠️ Points à améliorer |
| --- | --- |
| 🐛 Bugs / Blocages détectés | 📋 Actions pour le prochain sprint |

3. REGISTRE DES BUGS

Sévérité : 🔴 Critique  🟠 Haute  🟡 Moyenne  🟢 Faible

| ID | Module | Description | Sévérité | Sprint | Dev | Statut | Fix ver. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. DÉCISIONS TECHNIQUES & ARCHITECTURE

| N° | Date | Décision | Justification | Impact |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Sprint 0 | Riverpod pour le state management | Performances, testabilité, génération code | Architecture globale |
| D2 | Sprint 0 | drift pour l'accès SQLite | Type-safe, migrations auto, null-safe | BDD & repositories |
| D3 | Sprint 0 | GoRouter pour la navigation | Déclarative, gestion rôles par route, deep links | Navigation MDDL |
| D4 | Sprint 1 | Export Word via docx (Node.js CLI) | Respect modèles institutionnels MDDL en .docx | Modules PTBA & rapports |
| D5 | Sprint 1 | Palette vert institutionnel camerounais | Cohérence identité visuelle République du Cameroun | Tous les écrans |